Перечень объектов

на выполнение работ по нанесению дорожной разметки на улично-дорожной сети города Омска

| № п/п | Наименование улиц | Площадь всего, кв.м. | Тип разметки |  | Количество нанесения, раз |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Горизонтальная дорожная разметка продольная, м.кв. | Горизонтальная дорожная разметка типа "зебра", м.кв. |  |
| 1 этап с момента заключения муниципального контракта по 30.06.2017 |  |  |  |  |  |
| 1 | просп. Космический (от ул. Индустриальная до ул. П. Осминина) | 647,06 | 433,86 | 213,20 | 1 |
| 2 | ул. Маяковского (от ул. Куйбышева до ул. Б. Хмельницкого) | 245,62 | 185,50 | 60,12 | 1 |
| 3 | ул. Орджоникидзе (от ул. Интернациональная до ул. 36-я Северная) | 1944,30 | 1191,30 | 753,00 | 1 |
| 4 | ул. Заозерная (от моста имени 60-летия ВЛКСМ до просп. Королева) | 320,62 | 216,00 | 104,62 | 1 |
| 5 | ул. 2-я Солнечная (от ул. Волгоградская до Тюкалинского тракта) | 558,00 | 434,77 | 123,23 | 1 |
| 6 | ул. Б. Хмельницкого (от ул. А. Нейбута до ул. Кирова) | 1070,20 | 651,00 | 419,20 | 1 |
| 7 | ул. Кирова (от ул. Б. Хмельницкого до ул. Барабинская) | 1039,60 | 624,40 | 415,20 | 1 |
| 8 | Красноярский тракт (от ул. 22-я Северная до ул. Комбинатская) | 1330,50 | 1164,10 | 166,40 | 1 |
| 9 | Окружная дорога (от ул. 10 лет Октября до просп. Космический) | 202,20 | 184,20 | 18,00 | 1 |
| 10 | ул. Челюскинцев (от ул. 5-я Северная до ул. 24-я Северная) | 421,07 | 318,55 | 102,52 | 1 |
| 11 | ул. 3-я Енисейская (от ул. Енисейская до ул. 3-я Островская) | 134,11 | 48,10 | 86,01 | 1 |
| 12 | ул. Химиков (от просп. Мира до ул. Энтузиастов) | 340,10 | 130,00 | 210,10 | 1 |
| 13 | ул. 22 Апреля (от ул. Химиков до ул. Энергетиков) | 285,20 | 193,20 | 92,00 | 1 |
| 14 | ул. Новокирпичная (от ул. Барабинская до просп. Сибирский) | 370,00 | 270,00 | 100,00 | 1 |
| 15 | ул. Мельничная (от ул. О. Кошевого до ул. Талалихина) | 167,06 | 65,41 | 101,65 | 1 |
| 16 | ул. Красных Зорь (от просп. К. Маркса до ул. Куйбышева) | 99,32 | 32,10 | 67,22 | 1 |
| 17 | ул. Шебалдина (от ул. Масленникова до ул. А. Нейбута) | 245,85 | 75,05 | 170,80 | 1 |
| 18 | просп. Менделеева (от ул. Химиков до Красноярского тракта) | 664,20 | 420,00 | 244,20 | 1 |
| 19 | ул. Волгоградская (от ул. Кондратюка до ул. 2-я Солнечная) | 535,42 | 442,20 | 93,22 | 1 |
| 20 | ул. Степанца (от бул. Архитекторов до ул. Лукашевича) | 427,56 | 193,96 | 233,60 | 1 |
| 21 | ул. Маяковского (от ул. Ленина до ул. Куйбышева) | 428,13 | 323,00 | 105,13 | 1 |
| 22 | ул. Фрунзе (от ул. Орджоникидзе до ул. Маршала Жукова) | 474,20 | 220,80 | 253,40 | 1 |
| 23 | Транспортная развязка у телецентра | 276,00 | 200,00 | 76,00 | 1 |
| 24 | ул. Звездова (от ул. Куйбышева до ул. Маршала Жукова) | 41,44 | 19,00 | 22,44 | 1 |
| 25 | просп. К. Маркса - ул. Масленникова (все подходы) | 22,00 |  | 22,00 | 1 |
| 26 | ул. Масленникова - ул. Пушкина (все подходы) | 16,80 |  | 16,80 | 1 |
| 27 | ул. Масленникова - ул. Маршала Жукова (все подходы) | 22,50 |  | 22,50 | 1 |
| 28 | ул. Масленникова - ул. Куйбышева (все подходы) | 21,20 |  | 21,20 | 1 |
| 29 | ул. Маяковского - просп. К. Маркса (со стороны ЖД вокзала) | 4,80 |  | 4,80 | 1 |
| 30 | ул. Маяковского - ул. Пушкина (со стороны ул. Маршала Жукова) | 2,80 |  | 2,80 | 1 |
| 31 | ул. Маяковского - ул. Маршала Жукова (со стороны ул. Масленникова) | 4,60 |  | 4,60 | 1 |
| 32 | ул. Маяковского - ул. Декабристов (со стороны ул. Маршала Жукова) | 2,80 |  | 2,80 | 1 |
| 33 | ул. Маяковского - ул. Куйбышева (со стороны ул. Маршала Жукова) | 2,80 |  | 2,80 | 1 |
| 34 | ул. Герцена - ул. Интернациональная (со стороны ул. Гусарова) | 3,80 |  | 3,80 | 1 |
| 35 | ул. Герцена - ул. Фрунзе (со стороны ул. Булатова) | 3,20 |  | 3,20 | 1 |
| 36 | ул. Герцена - ул. Булатова (со стороны Фрунзенского моста) | 4,20 |  | 4,20 | 1 |
| 37 | ул. Герцена - ул. Рабиновича (со стороны ул. Яковлева) | 3,20 |  | 3,20 | 1 |
| 38 | ул. Герцена - ул. Яковлева (со стороны ул. Октябрьская) | 3,20 |  | 3,20 | 1 |
| 39 | ул. Герцена - ул. Октябрьская (со стороны ул. Кемеровская) | 3,20 |  | 3,20 | 1 |
| 40 | ул. Фрунзе - ул. Гусарова (со стороны ул. Рабиновича и Фрунзенского моста) | 4,20 |  | 4,20 | 1 |
| 41 |  | 3,20 |  | 3,20 | 1 |
| 42 | ул. Булатова - ул. Тарская (со стороны ул. Герцена) | 4,20 |  | 4,20 | 1 |
| 43 | ул. Фрунзе - ул. Тарская (со стороны ул. Орджоникидзе) | 4,40 |  | 4,40 | 1 |
| 44 | ул. Фрунзе - ул. Орджоникидзе (со стороны ул. Интернациональная) | 2,80 |  | 2,80 | 1 |
| 45 | ул. Орджоникидзе - ул. Яковлева (со стороны ул. Булатова) | 3,20 |  | 3,20 | 1 |
| 46 | ул. Орджоникидзе - ул. Кемеровская (со стороны ул. Яковлева) | 3,20 |  | 3,20 | 1 |
| 47 | ул. Орджоникидзе - ул. 7-я Северная (со стороны ул. Тарская) | 3,33 |  | 3,33 | 1 |
| 48 | ул. 7-я Северная - ул. Вавилова (со стороны ул. Средняя) | 3,20 |  | 3,20 | 1 |
| 49 | ул. Булатова - ул. Орджоникидзе (со стороны ул. Герцена) | 4,50 |  | 4,50 | 1 |
| 50 | ул. 10 лет Октября - ул. Маршала Жукова (со стороны ул. Декабристов) | 4,40 |  | 4,40 | 1 |
| 51 | ул. 10 лет Октября - ул. Декабристов (со стороны ул. Звездова) | 1,96 |  | 1,96 | 1 |
| 52 | ул. 10 лет Октября - ул. Куйбышева (со стороны ул. Б. Хмельницкого) | 5,00 |  | 5,00 | 1 |
| 53 | просп. К. Маркса - ул. Думская (со стороны ул. Лермонтова) | 5,70 |  | 5,70 | 1 |
| 54 | просп. К. Маркса - ул. Лермонтова (со стороны ул. Почтовая) | 4,60 |  | 4,60 | 1 |
| 55 | ул. Маршала Жукова - ул. Лермонтова (со стороны ул. Учебная) | 3,50 |  | 3,50 | 1 |
|  | Итого по 1 этапу: | 12450,25 | 8036,50 | 4413,75 |  |
| 2 этап с 01.07.2017 по 31.07.2017 |  |  |  |  |  |
| 56 | ул. Светловская (от просп. Сибирский до пос. Светлый) | 81,50 | 81,50 |  | 1 |
| 57 | ул. 15-я Рабочая (от ул. Кирова до ул. Харьковская) | 161,57 | 94,37 | 67,20 | 1 |
| 58 | ул. Блусевич (от ул. Вокзальная до ул. Невского) | 77,10 | 43,50 | 33,60 | 1 |
| 59 | ул. Невского (от ул. Блусевич до ул. 1-я Чередовая) | 34,50 | 13,10 | 21,40 | 1 |
| 60 | ул. Д. Бедного (от ул. 1-я Чередовая до ул. Гуртьева) | 76,10 | 42,50 | 33,60 | 1 |
| 61 | ул. 1-я Чередовая (от ул. Невского до ул. Д. Бедного) | 16,20 | 4,20 | 12,00 | 1 |
| 62 | ул. Ипподромная (от ул. Б. Хмельницкого до здания 1 по ул. Ипподромная) | 55,70 | 22,10 | 33,60 | 1 |
| 63 | бул. Архитекторов (от ул. 3-я Островская до ул. Волгоградская) | 268,07 | 161,47 | 106,60 | 1 |
| 64 | просп. Королева (от ул. Заозерная до ул. 7-я Дунайская) | 805,60 | 665,60 | 140,00 | 1 |
| 65 | ул. Пушкина (от ул. Лермонтова до ул. Подгорная) | 71,90 | 39,50 | 32,40 | 1 |
| 66 | ул. Пушкина (от ул. Масленникова до ул. Циолковского) | 565,00 | 392,20 | 172,80 | 1 |
| 67 | ул. Омская (от ул. Маршала Жукова до ул. 3-й Разъезд) | 1585,20 | 1059,90 | 525,30 | 1 |
| 68 | ул. Гусарова (от ул. Интернациональная до ул. Октябрьская) | 348,40 | 228,40 | 120,00 | 1 |
| 69 | ул. 21-я Амурская (от ул. Завертяева до ул. 24-я Северная) | 585,40 | 380,00 | 205,40 | 1 |
| 70 | ул. 24-я Северная (от ул. 21-я Амурская до Красноярского тракта) | 918,40 | 563,00 | 355,40 |  |
| 71 | ул. Конева (от ул. 70 лет Октября до ул. Волгоградская) | 400,00 | 180,00 | 220,00 | 1 |
| 72 | ул. Торговая (от ул. О. Кошевого до ул. Суворова), круговая развязка (в районе ДП-17) | 233,00 | 205,00 | 28,00 | 1 |
| 73 | ул. Булатова (от ул. Орджоникидзе до Фрунзенского моста) | 216,10 | 83,70 | 132,40 | 1 |
| 74 | ул. Л.Чайкиной (от ул. Б.Хмельницкого до просп. Космический) | 517,60 | 416,00 | 101,60 | 1 |
| 75 | ул. Андрианова (от ул. Тварковского до проезда Инженеров) | 565,60 | 296,90 | 268,70 | 1 |
| 76 | просп. К. Маркса (от ул. Лобкова до Комсомольского моста) | 2560,28 | 1839,08 | 721,20 | 1 |
| 77 | ул. Ленина (от ул. Партизанская до Соборной площади и до ул. Интернациональная включая площадь Победы) | 623,58 | 395,48 | 228,10 | 1 |
| 78 | ул. Партизанская (от ул. Ленина до д.5 по ул. Партизанская) | 108,50 | 61,00 | 47,50 | 1 |
| 79 | ул. Таубе (от ул. Партизанская до ул. Победы) | 30,40 | 16,00 | 14,40 | 1 |
| 80 | ул. Тарская (от ул. Красина до площади Победы) | 50,30 | 40,00 | 10,30 | 1 |
| 81 | ул. Спартаковская (от ул. Партизанская до ул. Красина) | 52,00 | 42,00 | 10,00 | 1 |
|  | Итого по 2 этапу: | 11008,00 | 7366,50 | 3641,50 |  |
| 3 этап с 01.08.2017 по 31.08.2017 |  |  |  |  |  |
| 82 | ул. 22 Декабря (от ул. Граничная до ул. Полярная) | 124,22 | 63,42 | 60,80 | 1 |
| 83 | ул. Машиностроительная (от ул. 6-я Станционная до дома 5 по Черлакскому тракту) | 96,00 | 42,20 | 53,80 | 1 |
| 84 | ул. Лермонтова (от ул. Пушкина до ул. Маршала Жукова) | 85,00 |  | 85,00 | 1 |
| 85 | ул. 5-я Северная (от ул. Герцена до ул. Челюскинцев) | 414,26 | 295,86 | 118,40 | 1 |
| 86 | ул. Дмитриева (от ул. 70 лет Октября до ул. Ватутина) | 326,00 | 250,00 | 76,00 | 1 |
| 87 | просп. Комарова (от ул. Лукашевича до б.Архитекторов) | 334,00 | 124,00 | 210,00 | 1 |
| 88 | ул. Торговая (от ул. О. Кошевого до ул. Южная) | 122,30 | 39,70 | 82,60 | 1 |
| 89 | ул. Южная (от ул. Торговая до ул. 5-я Кировская) | 106,40 | 31,50 | 74,90 | 1 |
| 90 | ул. Волховстроя (от ул. Кемеровская до ул. 2-я Дачная) | 202,40 | 100,00 | 102,40 | 1 |
| 91 | ул. Бархатовой (от просп. Менделеева до Красноярского тракта) | 210,00 | 165,20 | 44,80 | 1 |
| 92 | ул. Циолковского (от Иртышской набережной до ул. Пушкина) | 214,00 | 150,00 | 64,00 | 1 |
| 93 | ул. Куйбышева (от ул. Бульварная до ул. Омская) | 336,00 | 183,50 | 152,50 | 1 |
| 94 | ул. П.Осминина (от просп. Космический до ул. 75-й Гвардейской бригады) | 42,00 | 20,00 | 22,00 | 1 |
| 95 | ул. 75-й Гвардейской бригады (от ул. 50 лет ВЛКСМ до ул. П.Осминина) | 45,10 | 30,70 | 14,40 | 1 |
| 96 | ул. 50 лет ВЛКСМ (от ул. Романенко до ул. 75-й Гвардейской бригады) | 69,50 | 53,50 | 16,00 | 1 |
| 97 | ул. Романенко (от ул. 50 лет ВЛКСМ до просп. Космический) | 79,40 | 50,70 | 28,70 | 1 |
| 98 | ул. Кемеровская (от ул. Волочаевская до ул. Орджоникидзе) | 338,50 | 212,00 | 126,50 | 1 |
| 99 | ул. Серова (от просп. К.Маркса до ул. Труда) | 73,80 | 41,80 | 32,00 | 1 |
| 100 | ул. Лобкова (от ул. Рождественского до ул. Труда) | 257,80 | 198,00 | 59,80 | 1 |
| 101 | ул. Труда (от ул. Лобкова до ул. 12-я Пролетарская) | 126,50 | 89,70 | 36,80 | 1 |
| 102 | просп. Культуры (от просп. Мира до ул. Андрианова) | 67,20 |  | 67,20 | 1 |
| 103 | парковочная площадка вблизи администрации Советского административного округа города Омска | 18,00 | 15,00 | 3,00 | 1 |
| 104 | парковочная площадка вблизи администрации Кировского административного округа города Омска | 18,00 | 15,00 | 3,00 | 1 |
| 105 | парковочная площадка вблизи администрации Центрального административного округа города Омска | 18,00 | 15,00 | 3,00 | 1 |
| 106 | парковочная площадка вблизи администрации Ленинского административного округа города Омска | 21,00 | 10,00 | 11,00 | 1 |
| 107 | парковочная площадка вблизи администрации Октябрьского административного округа города Омска | 18,00 | 15,00 | 3,00 | 1 |
| 108 | ул. Завертяева (вблизи онкологического диспансера) | 159,30 | 100,50 | 58,80 | 1 |
| 109 | пер. 6-й Донецкий (от ул. Завертяева до ул. Краснознаменная) | 13,60 | 4,00 | 9,60 | 1 |
| 110 | ул. Краснознаменная (от ул. Донецкая до пер. 6-й Донецкий) | 35,00 | 15,80 | 19,20 | 1 |
| 111 | ул. Волочаевская (от ул. Кемеровская до ул. Фрунзе) | 67,60 | 22,80 | 44,80 | 1 |
| 112 | ул. Перелета (от ул. Ватутина до дороги к Мостоотряд-63) | 730,08 | 530,00 | 200,08 | 1 |
| 113 | ул. Ватутина (от ул. Перелета до бул. Архитекторов) | 97,00 | 36,20 | 60,80 | 1 |
| 114 | ул. Дергачева (от ул. Волгоградская до ул. Дианова) | 49,32 | 30,52 | 18,80 | 1 |
| 115 | ул. Короленко (от просп. К. Маркса до дома 2 по ул. Короленко) | 22,37 | 11,15 | 11,22 | 1 |
| 116 | ул. Багратиона (от ул. Челюскинцев до ул. 4-я Челюскинцев) | 74,80 | 22,00 | 52,80 | 1 |
| 117 | ул. Волочаевская (от ул. Кемеровская до ул. Фрунзе) | 44,80 |  | 44,80 | 1 |
|  | Итого по 3 этапу: | 5057,25 | 2984,75 | 2072,50 |  |
| 4 этап с 01.09.2017 по 30.09.2017 |  |  |  |  |  |
| 118 | ул. 20 лет РККА - ул. 20-я Линия | 9,60 |  | 9,60 | 1 |
| 119 | ул. 22 Северная (от ул. Средняя до ул. Герцена) | 120,40 | 35,00 | 85,40 | 1 |
| 120 | ул. Конева (от ул. 70 лет Октября до ул. Ватутина) - дублер | 139,40 | 50,00 | 89,40 | 1 |
| 121 | ул. 12 Декабря (от ул. Транссибирская до ул. Суворова) | 85,50 | 40,80 | 44,70 | 1 |
| 122 | ул. Магистральная (от ул. Химиков до ул. Мамина-Сибиряка) | 229,50 | 95,00 | 134,50 | 1 |
| 123 | ул. Семиреченская (от ул. Мельничная до ООТ "Новостройка" | 124,20 | 79,40 | 44,80 | 1 |
| 124 | ул. Рождественского (от просп. К.Маркса до Иртышской набережной) | 240,70 | 164,00 | 76,70 | 1 |
| 125 | ул. Тварковского (от ул. Андрианова до ул. ХХ Партсъезда) | 60,33 | 35,53 | 24,80 | 1 |
| 126 | ул. Димитрова (от ул. Граничная до ул. Суворова) | 76,56 | 30,90 | 45,66 | 1 |
| 127 | ул. 20 лет РККА (от ул. Куйбышева до ул. 3-й Разъезд) | 229,00 | 140,90 | 88,10 | 1 |
| 128 | ул. 2-я Кольцевая (от ул. Березовая до ул. 2-я Дачная) | 58,00 | 42,00 | 16,00 | 1 |
| 129 | ул. 2-я Дачная (от ул. 2-я Кольцевая до ул. Красный Путь) | 66,06 | 16,72 | 49,34 | 1 |
|  | Всего по 4 этапу: | 1439,25 | 730,25 | 709,00 |  |
|  | ИТОГО | 29954,75 | 19118,00 | 10836,75 |  |

| Муниципальный заказчик М.П. |  | Подрядчик М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 2

к муниципальному контракту

на выполнение подрядных работ

№ __ от «___»_______ 2017 года

Смета.

| № п/п | Наименование работ | Количество всего, кв.м. | Стоимость работ за 1 кв.м. | Стоимость работ, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки типа «зебра» | 10836,75 |  |  |
| 2 | Нанесение горизонтальной дорожной разметки продольной | 19118,00 |  |  |
| Итого, руб. с НДС |  |  |  |  |

| Муниципальный заказчик М.П. |  | Подрядчик М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к муниципальному контракту

на выполнение подрядных работ

№ __ от «___»_______ 2017 года

Наименования и характеристики товаров, используемых при выполнении работ

| # № # п/п | Наименование товара, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | # Характеристики товара | # Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

| Муниципальный заказчик М.П. |  | Подрядчик М.П. |
| --- | --- | --- |

Приложение № 1 к документации об электронном аукционе

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)

Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) определена муниципальным заказчиком посредством применения затратного метода.

Расчет НМЦК произведен на основании единичных расценок на выполнение работ (локальный сметный расчет - Приложение № 1, 2 к обоснованию НМЦК) с учетом объема выполняемых работ (Таблица № 1).

Локальные сметные расчеты составлены на основании сметных нормативов, которые содержат единичные расценки на выполнение строительных работ на территории субъекта Российской Федерации (ТЕР), Бюллетеня информационных материалов для строителей (БИМ) (разработчик ЗАО «Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике»), Территориального свода правил по определению стоимости строительной продукции в Омской области (разработчик ЗАО «Сибирский центр ценообразования в строительстве, промышленности и энергетике»), Методики определения стоимости строительной продукции на территории РФ №МДС 81-35.2004.

Таблица № 1

| Вид дорожной разметки | Обоснование | Цена за 1 кв. м, руб. с НДС | Количество, кв. м | Стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горизонтальная дорожная разметка продольная | Локальный сметный расчет на 1 кв. м (Прил. № 1 к обоснованию НМЦК) | 122,72 | 19118,00 | 2 346 160,96 |
| Горизонтальная дорожная разметка типа «зебра» | Локальный сметный расчет на 1 кв. м (Прил. № 2 к обоснованию НМЦК) | 210,52 | 10836,75 | 2 281 352,61 |
| Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, руб. с НДС: |  |  |  | 4 627 513,57 |