Приложение № 3 к контракту

на выполнение подрядных работ

от «___» _______ 2023 года

Перечень тротуаров в Ленинском административном округе города Омска

| № п/п | Наименование объектов. Местонахождение объектов (улицы, участки) | Виды работ (обустройство, ремонт) | Расчетная площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тротуар от дома 33/1 мкр. Входной до забора БОУ «СОШ № 161» (мкр. Входной, 101/1) | обустройство, ремонт | 107 |
| 2. | Тротуар между домом 7 по ул. Рождественского и гаражами | обустройство | 33 |
| 3. | Тротуар от ОП.2716 км до ООТ «пос. Южный» | обустройство | 349 |
| 4. | Тротуар от лестницы на путепроводе по ул. Кирова в сторону СТ «Путеец-1» | обустройство | 186 |
| 5. | Подход к пешеходному переходу через ул. Заслонова на пересечении с ул. Молодогвардейская | обустройство | 36 |
| 6. | Тротуар по ул. Молодогвардейская, от дома 2А до дома 4 по ул. Молодогвардейская | обустройство | 64 |
| 7. | Тротуар вдоль ул. Гашека, от ООТ «Улица Гашека» до ул. Машиностроительная | обустройство | 242 |
| 8. | Тротуар от ул. Латвийская к переходам через тепловые сети | обустройство | 15 |
| 9. | Тротуар от домов 357, 392 по ул. Маргелова к Свято-Троицкому храму (ул. Маргелова, 355/1) | обустройство | 137 |
| 10. | Тротуар от ул. Моторная к дому 5 по ул. Моторная и БУЗОО «Городская поликлиника № 10» (ул. Моторная, 7Б) | обустройство (с бортовым камнем) | 32 |
| 11. | Тротуар по ул. Гуртьева, вблизи СК «Искра» | обустройство | 137 |
| 12. | Тротуар по ул. Труда вблизи дома 21 | обустройство | 36 |
| 13. | Тротуар по ул. Ф. Крылова вблизи дома 5 | обустройство | 18 |
| 14. | Тротуар по ул. Кучерявенко, от ул. Чайковского до БУЗОО «Городская поликлиника № 9» (ул. Кучерявенко, 10) | ремонт | 54 |
| 15. | Тротуар вдоль дома 22 по ул. Котовского | обустройство | 23 |
| 16. | Тротуар от дома 16Б по ул. Серова до ул. Всеволода Иванова | ремонт | 620 |
| 17. | Подходы к пешеходному переходу по ул. Батумская, от ул. Волго-Донская до дома 5 по ул. Батумская | ремонт | 78 |
| 18. | Тротуар по ул. Вокзальная за домом 27, от ул. Добролюбова до ул. Зенькова | ремонт | 491 |
| 19. | Тротуар по ул. Вокзальная, от ул. Зенькова до ул. Уральская (без дома 49 по ул. Вокзальная) |  |  |
| 20. | Тротуар по ул. Полторацкого за домом 47 | ремонт | 92 |
| 21. | Тротуар от дома 15/1 по ул. 10-я Чередовая до ул. 10-я Чередовая, между домом 17/1 по ул. 10-я Чередовая и Библиотекой им. З. Космодемьянской (ул. 10-я Чередовая, 19А) | ремонт | 228 |
| 22. | Тротуар в районе домов просп. Сибирский, 14 – ул. Гашека, 2 | ремонт | 243 |
| 23. | Тротуар вдоль дома 6 по ул. Леконта | ремонт (поднятие и вырав-нивание уровня а/б) | 53 |
| 24. | Тротуар от ул. В. Бисяриной к объекту строительства «Спортивный комплекс с плавательным бассейном» | обустройство (с бортовым камнем) | 173 |
| 25. | Подходы к пешеходным переходам по ул. В. Иванова вблизи БДОУ «Детсад № 247» (ул. В. Иванова, 9 и 11) | обустройство | 142 |
| 26. | Тротуар по ул. Московская, от ул. 19-я Марьяновская до ул. 22-я Марьяновская (четная сторона) | обустройство | 280 |
| 27. | Тротуар по ул. Мурманская, от дома 1 до дома 53 | обустройство | 1113 |
| 28. | Тротуар по ул. 16-я Марьяновская, от ул. Чичерина до ул. Московская (четная сторона) в т.ч. у дома 104 (доступная среда для МГН) | обустройство | 398 |
| 29. | Тротуар по ул. 6-я Чередовая, от ул. Радищева до ул. Красной Звезды (нечетная сторона) | обустройство | 343 |
| 30. | Тротуар по ул. 14-я Чередовая, от обустроенной ООТ в сторону ул. С. Иванова | обустройство | 23 |
| 31. | Тротуар от дома 1 по ул. Береговая до ул. Тепличная | обустройство | 119 |
| 32. | Тротуар по ул. Гоголя, от ул. 7-я Чередовая до ул. Полторацкого | обустройство | 322 |
| 33. | Тротуар ул. 4-я Чередовая,от ул. Радищева до ул. Красной Звезды | обустройство | 308 |
| 34. | Тротуар по ул. Инструментальная, от ул. Машиностроительная до дома 12 по ул. Шакурова | обустройство | 358 |
| 35. | Тротуар вдоль БОУ «СОШ № 110» (ул. 6-я Станционная, 11) между ул. 6-я Станционная и ул. Молодогвардейская | ремонт | 287 |
| 36. | Тротуар по ул. Добролюбова, от БДОУ «Детсад № 95» (ул. Карлова, 50) до ул. Горького | ремонт, обустройство | 390 |
| 37. | Тротуар вблизи ООТ «Поворотная (ул. Гашека)» | обустройство | 30 |
| 38. | Тротуар по ул. Тупиковая, от ул. 1-я Комсомольская до здания 2 по ул. 3-я Угольная | обустройство | 526 |
| 39. | Тротуар от новой ООТ по ул. 14-я Чередовая до существующего тротуара от дома 1 по ул. С. Катыка и дома 2 по ул. В. Суровикина | обустройство | 50 |
| 40. | Подходы к пешеходному переходу по ул. Полторацкого вблизи БОУ «СОШ № 122» (ул. Полторацкого, 51) | обустройство | 21 |
| 41. | Тротуар вблизи строения 18/1а мкр. Входной | обустройство | 40 |
|  | ИТОГО по ЛАО – 41 объект |  | 8 197 |

| Заказчик |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- |

Приложение № 4 к контракту

на выполнение подрядных работ

от «___» _______ 2023 года

ФОРМА

АКТ

передачи строительной площадки

г.Омск                                                                                                               ________20__г.

__________________________________________,  именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице _________, действующего на основании ________, с одной стороны, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____ _______________________, действующего на основании _______, с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что в соответствии с контрактом Заказчик передал, а Подрядчик принял объект __________ на период выполнения работ по договору № ____ от ____.

Передал:                                                                                       Принял:

| Заказчик |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- |

Приложение № 5 к контракту

на выполнение подрядных работ

от «___» _______ 2023 года

ГРАФИК ОПЛАТЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО КОНТРАКТУ

| № п/п | Наименование и срок этапа исполнения контракта | Срок оплаты работ | Цена этапа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до применения коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Контракта по результатам электронного аукциона, руб. | с учетом коэффициента снижения начальной (максимальной) цены Контракта по результатам электронного аукциона, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 1 этап (с даты заключения контракта - 10.08.2023) | в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке | 1 993 805,02 |  |
| 2. | 2 этап (11.08.2023 – 10.09.2023) | в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке | 4 984 512,55 |  |
| 3. | 3 этап (11.09.2023 – 30.09.2023) | в течение 7 рабочих дней с даты подписания Заказчиком электронного документа о приемке | 2 990 707,53 |  |
| Итого, руб. с НДС |  |  | 9 969 025,10 |  |

| Заказчик |  | Подрядчик |
| --- | --- | --- |

## Приложение № 6 к контракту

на выполнение работ по ремонту

и обустройству тротуаров

(форма)

АКТ о приемке выполненных работ N ___ от ____________ Исправление N ___ от ____________

| Инвестор |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заказчик |  |  |  |  |  |
| Подрядчик |  |  |  |  |  |
| Контракт |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта |  |  |  |  |  |
| Место выполнения работ |  |  |  |  |  |
| Отчетный период |  |  |  |  |  |
| В соответствии с условиями контракта от __ ___________ ____ г. N _____________ Подрядчиком фактически выполнены конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ, обеспечены поставка, разгрузка, складирование и хранение материалов, а также изделий, конструкций и оборудования (далее - оборудование), а Заказчиком приняты указанные конструктивные решения (элементы), комплексы (виды) работ (включая материалы и оборудование): |  |  |  |  |  |

| Номер |  | Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, затрат, оборудования <1> | Единица измерения | Количество (объем работ) | Цена за единицу измерения без учета налога на добавленную стоимость, рублей | Стоимость без учета налога на добавленную стоимость, рублей | Налоговая ставка, процентов | Сумма налога на добавленную стоимость, рублей | Стоимость с учетом налога на добавленную стоимость, рублей | Страна происхождения оборудования <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| по порядку | позиции по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1а | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Всего по акту |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение (при необходимости): дополнительные документы, содержащие детализацию выполненных работ.

| Подрядчик |  | Заказчик |
| --- | --- | --- |
| Содержание операции (например, -------------------------------------------- "Работы выполнены в полном объеме") --------------------------------------------------- |  | Содержание операции (например, -------------------------------------------- "Работы приняты в полном объеме") ----------------------------------------------- |
| Дата сдачи _________________ |  | Дата принятия ________________ |

| (должность) |  | (ф. и. о.) |  | (подпись) |  | (должность) |  | (ф. и. о.) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (ф. и. о.) |  | (подпись) |  | (должность) |  | (ф. и. о.) |  | (подпись) |

|  | Иные лица, ответственные за приемку выполненных работ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (вид уполномоченного лица, должность (при наличии) |  | (ф. и. о.) |  | (подпись) |
|  | (вид уполномоченного лица, должность (при наличии) |  | (ф. и. о.) |  | (подпись) |